Presupuesto del sitio web (Unbroken Ladies)

Válido hasta 1/10/2022

* Producto: Sitio web Unbroken Ladies
* Fecha de cotización: 27/08/2022

Servicios a contratar

Presupuesto

* Maquetación del sitio ofreciendo Winframe para un optima observación antes de comenzar la ejecución (5 páginas).

Costo: 50$

* Primera entrega de las 2 primeras paginas (index y Origen). Se realiza la primera entrega completas, con header funcional navegable, presentacion principal en el index, origen con la informacion otorgada por el cliente, footer naveglable. Dispuesto a tener 2 correcciones no mayores (sea de letras color o posicion) respecto a lo ya acordado en el Winframe.

Costo: 175$

* Segunda entrega con las 5 páginas completas (index, Origen, Las ladies, Shows, Tu evento) navegables entre si, con la pagina de tu evento con una casilla de cotizacion, 70% functional (faltaria el dinamismo con Java script para subir la informacion en una base de datos).

Costo: 225$

* Entrega final, subida a un hosting y dominio pertenecientes al cliente, dando la debida explicacion y dejando a cargo al cliente 100% de su pagina web.

Costo:15$

Costo final: 465$

Producto adquirido

Página web que conlleva su produccion con htlm 5, Css 3, Bootstrap, Sass, Git. Desarrollado desde Mobile First.

Duracion de la produccion

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Primera entrega | A partir de la firma del contrato | 3 semanas |
| Segunda entrega | A partir de la aprobacion de la primera entrega | 2 meses |
| Entrega Final | A partir de la aprobacion de la segunda entrega | 1. mes |

Quien cotiza: Karelys Andreina Diaz Ayala

C.C.: 1.042.473.492

Correo Electronico: karelysdiaz27031016@gmail.com

* Terminos y condiciones: el pago se debe realizar 50% antes de iniciar el proyecto y 50% al finalizar. Una vez aprobado el presupuesto se redactara un contrato de prestacion de servicios que debe ser firmados por el contratado y el contratante.